# Offerte: Ontwikkeling Vertexa Platform (MVP)

Project: Vertexa - Operational OS for Vertical Access
Datum: 12 februari 2026
Tarief: €80,- per uur (excl. BTW)

## 1. Projectomschrijving

De ontwikkeling van een Minimum Viable Product (MVP) voor het Vertexa platform. Dit omvat een robuuste Laravel backend, een Filament admin panel en een React Native (Expo) mobiele applicatie voor zowel klanten als aanbieders.

## 2. Gedetailleerde Ureninschatting

| Fase | Omschrijving | Uren | Bedrag |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Fundament & Onboarding | Setup Laravel, Sanctum, Database design, Stripe Connect onboarding & Filament Provider portal. | 85 | € 6.800,- |
| Fase 2: Boekings-Engine & App Basis | Ontwikkeling Matching-algoritme, API endpoints, React Native setup, Klant-flow & Betalingen. | 110 | € 8.800,- |
| Fase 3: Real-time & Status Flow | Implementatie Laravel Reverb, Status state-machine, Live-tracking in app & Push notificaties. | 90 | € 7.200,- |
| Fase 4: Admin, Facturatie & Launch | Filament Admin Dashboard, PDF facturatie engine, Stripe Payouts & Uitgebreide QA/Testfase. | 63 | € 5.040,- |
| Subtotaal |  | 348 | € 27.840,- |
| Projectkorting | Vaste korting (10% + afronding) |  | -€ 2.840,- |
| Totaalbedrag |  |  | € 25.000,- |

## 3. Technische Specificaties

- Backend: Laravel 12 met PHP 8.4+

- Mobiele App: React Native met Expo (iOS & Android)

- Database: PostgreSQL

- Betalingen: Stripe Connect integration

- Real-time: Laravel Reverb (WebSockets)

## 4. Planning

De totale doorlooptijd van het project wordt geschat op 22-26 weken. Gedetailleerde planning met milestones volgt in overleg na akkoord.

## 5. Voorwaarden

- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

- Inclusief 3 maanden garantie op bugs na oplevering.

- Facturatie geschiedt in termijnen (25% bij start, 25% na fase 2, 50% bij oplevering).